ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2026 – CONTRATO 9291/2025

DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL / SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

1. Identificação da Ordem de Serviço

- Nº da OS: OS-2026-9291-001

- Data de Emissão: 24/02/2026

- Contrato Vinculado: 9291/2025

- Secretaria/Órgão Demandante: Centrais de Abastecimento do Paraná S/A (CEASA/PR)

- Projeto/Programa Vinculado: Programa Transforma Paraná / Projeto J.A.C.A. (Jornada do Alimento: Conexão e Amparo)

- Protocolo de Referência: 25.289.226-5

2. Escopo da OS

- Título da Ação: Execução do Projeto J.A.C.A. – Jornada do Alimento: Conexão e Amparo

- Descrição Técnica da Demanda: Desenvolvimento e implantação de solução digital para modernização dos processos de doação e gestão do Banco de Alimentos da CEASA/PR, incluindo a criação de um PWA, agente conversacional e painéis analíticos em Google Cloud Platform (GCP).

- Justificativa Técnica: A iniciativa visa sanar a ineficiência operacional, a fragmentação e a falta de rastreabilidade do processo atual de doações, em linha com a política de combate à fome e ao desperdício de alimentos.

3. Serviços Solicitados (Valores Mensais Estimados)*

| Descritor de Recurso | Volume Total Estimado | Cobrança | Valor Unitário (R$) | Total Estimado (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestrutura (USN) | 58.459,38 | Mensal | R$ 1,76 | R$ 102.888,52 |
| Esforço Técnico (UST) | 244,00 | Mensal | R$ 309,85 | R$ 75.603,40 |
| Esforço Técnico (UST) | 208,00 | Única | R$ 309,85 | R$ 64.448,80 |

*Catálogo detalhado no corpo do Protocolo

4. Prazos e Marcos de Entrega

- Data de Início Prevista: 20/01/2026

- Data de Conclusão Prevista: 20/04/2026 (Duração total de 67 dias)

- Marcos e entregas intermediárias: Conforme cronograma detalhado no Plano de Trabalho e Statement of Work (SOW) anexos ao protocolo 25.289.226-5.

5. Critérios de Aceite

- O aceite das entregas seguirá estritamente os "Critérios Objetivos de Aceite" e as "Evidências Obrigatórias" definidos no Plano de Trabalho (fls. 9-10 do processo. A validação será realizada pelo fiscal técnico designado pela SEIA.

6. Autorizações e Controle

- Responsável Técnico (SEIA): José Eduardo Padilha de Sousa (Diretor de Inteligência Artificial)

- Autorização Formal da OS: Aprovada e emitida.

- Registro Interno da OS: OS-2026-9291-001

(datado e assinado eletronicamente)

José Eduardo Padilha de Sousa

Diretor de Inteligência Artificial

Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial